Утверждаю

Заместитель Председателя

Комитета по лесному   хозяйству

Республики Дагестан

_________________У.И.Улакаев

«_____» ______________20___ г.

П Л А Н

противопожарного обустройства лесов на территории

Ногайского лесничества Комитета по лесному хозяйству

Республики Дагестан

на период с 01.05.2024 г. по 31.12.2028 г.

с.Терекли-Мектеб 2024 год

- Краткая характеристика

ГКУ РД «Ногайское лесничество»

Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан

1.1. ГКУ РД «Ногайское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан расположено в северной части Республики Дагестан                   на территории муниципального образования «Ногайский район».

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2016 № 42 «Об определении количества лесничеств и лесопарков на территории Республики Дагестан и установлении их границ» (с изменениями и дополнениями), признать утратившим силу приказ Рослесхоза от 26.12.2013 №423 «Об определении количества лесничеств на территории Республики Дагестан и установлении их границ», сведений государственного лесного реестра, общая площадь ГКУ РД «Ногайское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан составляет 14173 га.

В состав ГКУ РД «Ногайское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан входят 2 участковых лесничеств:

| № п/п | Наименование участкового лесничества | Наименование муниципального образования (административного района) | Площадь га |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ногайское | Ногайский район | 6647 |
| 2 | Червленно-Бурунское | Ногайский район | 7526 |
|  | Итого |  | 14173 |

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» территории субъектов Российской Федерации подразделяется на лесорастительные зоны и лесные районы. ГКУ РД «Ногайское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан, территориально расположено в границах муниципальных образований «Ногайский район» Республики Дагестан  и относится к району полупустынь и пустынь европейской части Российской Федерации.  В соответствии со статьями 102 и 108 Лесного кодекса Российской Федерации, по целевому назначению леса ГКУ РД «Ногайское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан относятся к защитным лесам (100%).

В соответствии с приказом Министерство природных ресурсов                    и экологии Российской Федерации от 23.06.2014 № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах                            и лесных пожаров», Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26.01.2022 № 22 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 05.08.2020 № 753»  все земли лесного фонда на территории Республики Дагестан относятся к зоне наземного обнаружения и тушения лесных пожаров.

ГКУ РД «Ногайское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан класс природной пожарной опасности V.

Факторами, повышающими пожарную опасность лесничества, являются:

наличие сельхозугодий;

близкое расположение от лесных массивов населённых пунктов, высокая транспортная доступность лесов для жителей близлежащих населенных пунктов;

Класс пожарной опасности определился в соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений, разработанной академиком И.С. Мелеховым.

Напряженность пожароопасного периода в продолжается в период с марта по ноябрь. Средние статистические сроки пожароопасного сезона: с марта  по ноябрь.

Информация о лесорастительных зонах и лесных районах, лесистости, об общей площади лесов и ее распределении по целевому назначению, преобладающим породам, группам возраста, информация                   о делении по участковым лесничествам, распределении лесов по типам леса в разрезе участковых лесничеств, информация о лесопожарном зонировании, распределении площади лесов по классам природной пожарной опасности, характеристика пожароопасного сезона (начало, окончание, продолжительность по лесным зонам (лесным районам), виды лесных пожаров, их динамика, сезонные особенности, информация                       о динамике площадей, пройденных лесными пожарами, площадей погибших насаждений, информация о причинах возникновения лесных пожаров, информация об угрозе распространения пожаров (низкая, средняя, высокая) представлена в таблице 1.1 xls.

  - В ГКУ РД «Ногайское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан осуществляют свою деятельность                             7 физических лиц на основании договоров аренды лесных участков.

Информация о лесных участках, предоставленных в пользование, - характеристика лесохозяйственной деятельности на лесных участках, предоставленных в пользование (с указанием их местоположения), включая охрану лесов от пожаров, планируемые направления и объемы развития на срок действия плана представлена в таблице 1.2 xls.

  - Информация о состоянии противопожарного обустройства лесов, наличие объектов противопожарного обустройства лесов и оценка эффективности мероприятий по противопожарному обустройству лесов представлена в таблице 1.3 xls.

II. Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 апреля 2012 года № 174 «Об утверждении нормативов противопожарного обустройства лесов», с учётом особенностей республики и учитывая то, что все мероприятия по профилактике                           и предупреждению лесных пожаров проводится в зоне наземного применения сил и средств, на период 2024 – 2028 годов проектируются              на территории подразделения ГКУ РД «Ногайское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан следующие основные мероприятия:

создание, содержание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

устройство противопожарных минерализованных полос;

эксплуатация пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

обновление противопожарных минерализованных полос

благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах                        в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации;

установка и размещение аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов                        с учетом затрат на их выполнение на территории ГКУ РД «Ногайское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан в таблице 2.1 - 2.14 xls.

Объём и пообъектное распределение проектируемых мер в разрезе лесничеств на территории ГКУ РД «Ногайское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан с указанием квартала, выдела приведены в таблице 2.15 xls.

Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства на территории ГКУ РД «Ногайское лесничество» Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан приведен в таблице 2.16 xls.

Руководитель

ГКУ РД «Ногайское лесничество»

Комитета по лесному хозяйству

Республики Дагестан                                                                   Ф.К.Дикинова