Утверждаю

Заместитель Председателя

Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан

________________У.И.Улакаев

«_____» _____________20___г.

П Л А Н

противопожарного обустройства лесов на территории

Самурского лесничества Комитета по лесному хозяйству

Республики Дагестан

на период с 01.05.2024 г. по 31.12.2028 г.

с. Тагиркент-казмаляр 2024 год

- Общие положения

1.Общая характеристика лесов на территории ГКУ РД «Самурское лесничество»

ГКУ РД «Самурское лесничество» расположен в южной части Республики Дагестан в административных районах: Магарамкентском и Дербентском.       Почтовый адрес: 368796 Республика Дагестан, с.Тагиркент-Казмаляр.

В геоморфологическом отношении лесничество относится к южному приморскому низменному лесорастительному району лиановых   лесов.

На некоторых участках взамен дубовых образовались производные грабовые и грабово-дубовые насаждения. Встречаются ольховые и тополевые насаждения. По берегам рек и прирусловым террасам развивается древесно-кустарниковая растительность тугайного типа. Богат состав подлесочных пород и многочисленных лиан. Обилие лиан придает лесу субтропическую внешность. Климат района характеризуется повышенным увлажнением. Среднее годовое количество осадков достигает 350-430 мм, средняя годовая температура воздуха равна 9,30.

Зима теплая и мягкая, с неустойчивым снежным покровом. Средне-январская температура выше одного градуса. Продолжительность вегетационного периода 250 дней.

Общая площадь ГКУ РД «Самурское лесничество» составляет 7681 га,

Рельеф территории лесничества 7681 - равнинный.

Последнее лесоустройство лесничества было проведено ФГУП «Воронежлеспроек» в 2005 году.

Сведения по распределению лесов лесопарка по породному составу приведены в разделе I, таблице 1, хls.

Распределение площади лесничества по классам пожарной опасности разделе I, таблице 2, хls.

Средний класс пожарной опасности лесов лесничества 3,2, что указывает на среднюю степень опасности по указанной выше шкале.

I класс пожарной безопасности - нет.

II класс пожарной безопасности – нет,

III класс - 6549 га - Лиственные и хвойные насаждения со средними условиями увлажнения, низовые и верховые пожары возможны в период пожарных максимумов.

IV класс - 897 га - Лесные насаждения лиственных и хвойных древесных пород с более влажными условиями произрастания. Возникновение пожаров возможно в травеных типах леса и вырубках в период летнего максимума.

V класс - 235 га - Лесные насаждения, представленные лесами на мокрых и сырых почвах, так же относятся нелесные земли (пашни, дороги). Возникновение пожара возможно только при особо неблагоприятных условиях (длительная засуха).

Анализ распределения лесных пожаров по месяцам пожароопасного сезона за пять последних лет показал, что наибольшее количество загораний в апрель-август месяц.

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктами и местам массового отдыха местного населения.

Лесохозяйственным регламентом устанавливается, что особенной охране лесов от пожаров подлежат лесные участки, отнесенные к следующим категориям защитных лесов:

- леса, расположенные в водоохранных зонах;

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- молодняки хвойных и хозяйственно ценных пород;

- спелые и приспевающие насаждения с подростом хвойных и ценных пород.

Факторами, повышающими пожарную опасность лесничества, являются:

-  изрезанный рельеф;

-  чистые засухи с сильными ветрами и суховеями;

-  значительное захламление лесов;

-  высокая транспортная доступность лесов для лесов для жителей близлежащих городов и населенных пунктов;

-  повышенные источники пожарной опасности;

-  рекреационное и иное использование лесов;

-  автомобильная дорога Магарамкент-Приморск.

Средние статистические сроки пожароопасного сезона: с апреля по октябрь включительно.

2. Информация об органах государственной власти, их территориальных подразделениях, осуществляющих организацию тушения лесных пожаров, а также о государственных учреждениях и других организациях, осуществляющих работы по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности

3. Информация о лицах, ответственных за организацию тушения лесных пожаров на территории ГКУ РД «Самурское лесничество»

Информация о лицах, ответственных за организацию тушения лесных пожаров на территории ГКУ «Самурское лесничество» приведены в разделе I, таблице 3, xls.

II. Противопожарное обустройство лесов на территории ГКУ РД «Самурское лесничество»

- Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров.

Сведения о лесных дорогах предназначенных для охраны лесов от пожаров приведены в разделе II, таблице 1,xls.

2. Посадочные площадки для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов.

В соответствии с приказом Рослесхоза от 26 января 2022 года № 22 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 05.08.2020 N 753 земли лесного фонда Республики Дагестан отнесены к зоне наземного мониторинга.

Просеки, противопожарные разрывы, противопожарные минерализованные полосы.

Сведения о просеках, противопожарных разрывах противопожарных минерализованных полосах приведены в разделе II, таблице 2 xls.

- Пожарные наблюдательные пункты (вышки, мачты, павильоны и другие наблюдательные пункты), пункты сосредоточения противопожарного инвентаря

Сведения о пожарных наблюдательных пунктах, пункты сосредоточения противопожарного инвентаря приведены в разделе II, таблице 3 xls.

- Пожарные водоемы и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения.

Сведения о пожарных водоемах и подъездах к источникам противопожарного водоснабжения приведены в разделе II, таблице 4, xls.

- Работы по гидромелиорации

Сведения о работах по гидромелиорации приведены в разделе II, таблице 5 xls.

- Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий

Сведения о снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий приведены в разделе II, таблице 6, xls.

8. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов.

Сведения о проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов приведены в разделе II, таблице 7, xls.

Территория ГКУ РД «Самурское лесничество» объявлена территорией заказника «Самурский» и по условиям заказника проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на территории заказника – запрещена.

9. Иные меры, определенные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2011 г. № 281

Сведения об иных меры, определенные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2011 г. № 281 приведены в разделе II, таблице 8, xls.

10. Карта-схема противопожарного обустройства лесов 
на территории ГКУ РД «Самурское лесничество» приводится в приложении № 1.

11. Мероприятия по контролю за осуществлением лицами, использующими леса, мер противопожарного обустройства лесов 
на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду

Сведения о мероприятиях по контролю за осуществлением лицами, использующими леса, мер противопожарного обустройства лесов 
на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду приведены в разделе II, таблице 9, хls.

III. Организация мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров

В соответствии с приказом Рослесхоза от 26 января 2022 года № 22 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 05.08.2020 N 753» леса Республики Дагестан отнесены к зоне наземного мониторинга.

1.Орган (организация)3, осуществляющий мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров

Сведения об органе (организации), осуществляющем мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров приведены в разделе III, таблице 1, xls.

2. Перечень мероприятий по организации наблюдения и контроля за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами

Сведения о мероприятиях по организации наблюдения и контроля за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами в разделе III, таблице 2, xls.

3. Перечень мероприятий по организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием

Сведения о мероприятиях по организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием приведены в разделе III, таблице 3, xls.

4. Организация патрулирования лесов.

Наземное патрулирование лесов с целью мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров осуществляется ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр.

С целью исключения двойного мониторинга и экономии средств, из патрулирования исключены лесные участки (зоны), находящиеся под наблюдением пожарных сторожей и использованием ПНВ и других пунктов наблюдения, зоны, охватываемые камерами видеонаблюдения, а также удаленные лесные участки, патрулируемые лесными инспекторами.

Период патрулирования, его протяженность, частота и время проведения зависят от класса пожарной опасности в лесах. При 1 КПО и отсутствии пожарной опасности в лесах наземное патрулирование проводится только в местах огнеопасных работ и местах массового отдыха населения по маршрутам. При 2 КПО и низкой пожарной опасности в лесах наземное патрулирование проводится на лесных участках 1, 2 классов природной пожарной опасности и в местах массового отдыха населения по маршрутам. При 3 КПО и средней пожарной опасности в лесах патрулирование проводится по маршрутам, которые включают в себя предыдущие маршруты. При 4 и 5 КПО и высокой чрезвычайной пожарной опасности в лесах патрулирование проводится по маршрутам, которые включают в себя все предыдущие маршруты.

Сведения об организации патрулирования лесов приведены в разделе III, таблице 4, xls.

Патрулирование, согласно графику.

Сводная информация о наземном патрулировании лесов, сводная информация об авиационном патрулировании лесов, карта-схема маршрутов наземного патрулирования лесов, карта-схема авиационного патрулирования лесов ГКУ РД «Самурское лесничество» приводятся в приложениях № 2 - 5.

5. Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах:

1) прием и учет сообщений о лесных пожарах.

Сведения о приеме и учете сообщений о лесных пожарах, приведены

в разделе III, таблице 5, xls.

2) оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.

Сведения об оповещении населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах приведены в разделе III, таблице 6, xls.

- Информация о специализированной диспетчерской службе

Информация о специализированной диспетчерской службе приведена в разделе III, таблице 7, xls.

IV. Перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей территории, условия привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах.

1.Информация об организации лесопожарных формирований, необходимых для тушения лесных пожаров в зависимости от уровня пожарной опасности на территории ГКУ РД «Самурское лесничество» (лесопарка)

Информация об организации лесопожарных формирований, необходимых для тушения лесных пожаров в зависимости от уровня пожарной опасности на территории ГКУ РД «Самурское лесничество» приведена в разделе IV, таблице 1, xls.

В случае введения режима чрезвычайной опасности в лесах муниципального характера (чрезвычайная пожарная опасность в лесах)  тушению пожаров, в соответствии с постановление Правительства от 02.12.2017г. № 1464 «О привлечении сил и средств федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», привлекаются силы и средства ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр» согласно заключенного соглашения, а также силы и средства противопожарной службы Магарамкентского района, подведомственные Комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения  Республики Дагестан.

2. Лесопожарные формирования, на которые возложено тушение лесных пожаров на территории Самурского лесопарка (лесопарка)

Сведения о лесопожарных формированиях, на которые возложено тушение лесных пожаров на территории Самурского лесопарка приведены в разделе IV, таблице 2, xls.

3. Сводная информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной техники и оборудования в организации, на которую возложено тушение лесных пожаров на территории ГКУ РД «Самурское лесничество» приводится в приложении № 6.

4. Информация о лицах, допущенных к руководству тушения лесных пожаров (руководителях тушения лесных пожаров)

Информация о лицах, допущенных к руководству тушения лесных пожаров (руководителях тушения лесных пожаров) приведены в разделе IV, таблице 3, xls.

V. Мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров

- Информация об организации и функционировании соответствующих комиссий, штабов, групп по тушению лесных пожаров (включая их персональный состав, график работы и т.д.)

Руководство деятельностью по организации тушения лесных пожаров на территории ГКУ РД «Самурское лесничество» возлагается на руководителя Мевлюдинова Юрия Давудовича.

При возникновении крупных лесных пожаров или значительного количества лесных пожаров в условиях высокой (чрезвычайной) пожарной опасности в лесах на территории лесничества формируется оперативный штаб по тушению лесных пожаров до момента ликвидации лесных пожаров или до конца пожароопасного сезона. ПЧ-24 МЧС РД по Магарамкентскому р-ну с. Магарамкент, начальник т.8999418901

Оперативный штаб создается решением Председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан ежегодно до начала пожароопасного сезона и действует до его окончания.

Территориально оперативный штаб располагается в лесничестве, в состав оперативного штаба входят представители лесопожарных формирований и организаций, участвующих в тушении и обеспечении работ по тушению лесных пожаров на территории лесничества.

Руководит работой оперативного штаба руководитель ГКУ РД «Самурское лесничество» Мевлюдинов Юрий Давудович  тел.89634101360.

Состав штаба: зам. руководителя Мусаев Музагир Мусаевич тел. 89894733460, начальник ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр» Ширяев Микаил Магомедалиевич тел.(+7722)94-01-02; (+7722)94-01-03, (+7722)94-01-04, ПЧ-24 МЧС РД по Магарамкентскому р-ну с. Магарамкент начальник Агаев Назим Ханкешиевич т. 89994189401. График работы штаба зависит от времени возникновения и действия лесных пожаров, их количества и площади.

В целях предотвращения и ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникших в следствии лесных пожаров, координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами на  территории муниципального района осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) Магарамкентского района (Ахмедов Ф.З) в соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». В этом случае руководство деятельностью по организации тушения лесных пожаров на территории района и ответственность за полноту, и   своевременность принятых мер возлагаются на руководителя соответствующей комиссии.

В случае введения режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципаль-ного характера оперативный штаб лесничества интегрируется в работу отдела ГО и ЧС по Магарамкентскому району в качестве ее структурного компонента (ее рабочая группа). ПЧ-24 МЧС РД по Магарамкентскому р-ну с. Магарамкент, начальник Агаев Назим Ханкешиевич т. 89994189401.

Информация об организации и функционировании соответствующих комиссий, штабов, групп по тушению лесных пожаров (включая их персональный состав, график работы и т.д.) приведены в разделе V, таблице 1, xls.

- Перечень органов государственной власти, органов местного

самоуправления, организаций, оказывающих содействие в тушении лесных пожаров, маневрирование лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования производится по необходимости и по пожарной обстановке

Обеспечение необходимыми материалами и средствами участников тушения лесных пожаров категории от начинающих до среднего включительно, осуществляет ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр»

В случае введения режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального (крупный пожар площадью боле 25 га, или лесной пожар действует более 2 суток) обеспечение организуется ГО и ЧС по Магарамкентскому  району.

Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления, организаций, оказывающих содействие5 в тушении лесных пожаров, маневрировании лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования производится по необходимости и по пожарной обстановке приведены в разделе V,таблице 2, xls.

- Схема маневрирования лесопожарных формирований, пожарной

техники и оборудования

В целях оперативного взаимодействия по маневрированию лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования привлекаются дополнительные силы и средства лесопожарных формирований ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр».

Сведения о маневрировании лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования приведены в разделе V, таблице 3, xls.

4. Мероприятия по недопущению распространения лесных пожаров на земли населенных пунктов, земли иных категорий.

Сведения о мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров на земли населенных пунктов, земли иных категорий приведены в разделе V, таблице 4, xls.

- Мероприятия по недопущению распространения пожаров, возникших на землях населенных пунктов, землях сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий,

в леса.

Сведения о мероприятиях по недопущению распространения пожаров, возникших на землях населенных пунктов, землях сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий, в леса приведены в разделе V, таблице 5, xls.

VI. Меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов

- Резерв пожарной техники и оборудования, противопожарного

снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов создаются в местах сосредоточения из расчета 20%

Информация о резерве пожарной техники и оборудования противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов приведена в разделе VI, таблице 1, xls.

VII. Мероприятия по привлечению сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, иных сил и средств

1.Привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны и

аварийно-спасательных формирований, иных сил и средств

в зависимости от уровня пожарной опасности

Подразделения пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований (силы и средства ГАУ РД «Дагестанский лесопожарный центр», а также силы и средства противопожарной службы Магарамкентского района, подведомственные Комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Дагестан) привлекаются к тушению лесных пожаров при введении режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера.

Информация о привлечении сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, иных сил и средств в зависимости от уровня пожарной опасности приведена в разделе VII, таблице 1, xls.

2. Информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной техники и оборудования в подразделениях пожарной охраны и аварийно-спасательных формированиях, которые привлекаются для тушения лесных пожаров на территории ГКУ «Самурское лесничество» приводится в приложении № 7.

3. Информация о наличии противопожарного снаряжения и инвентаря, пожарной техники и оборудования в иных организациях, которые могут привлекаться для тушения лесных пожаров на тер-ритории ГКУ «Самурское лесничество» приводится в приложении № 8.

Силы и средства иных организаций могут привлекаться для тушения лесных пожаров только в случаях введения режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера.

4. Информация об организациях добровольной пожарной охраны.

На территории ГКУ РД «Самурское лесничество» в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» сформировано 4 добровольных пожарных команд общей численностью 40 человек.

Информация об организации добровольной пожарной охраны приведена в разделе VII, таблице 2, xls.

5.Обеспечение сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров, водой, продовольствием, медицинским обслуживанием, картографическим материалом, иными необходимыми материалами и средствами

Сведения об обеспечение сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров, водой, продовольствием, медицинским обслуживанием, картографическим материалом, иными необходимыми материалами и средствами приведены в разделе VII, таблице 3, xls.